Programmieren & Datenstrukturen

Projekt-Statusrapport zum Projekt "Dots & Boxes"

Zusammenfassung der Projektteam-Sitzung

|  |  |
| --- | --- |
| Projektteam: Gruppe 4 | Datum: 22.05.2015\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Author: Padrutt Nino |  |

**Erledigte Arbeiten; Wer hat was gemacht;**

|  |
| --- |
| Caroline:   * Gui inkl. Erzeugen * Computer Gegner   Nino:   * Vorbereitung Spiellogik * „New Game“ Dialog * Probleme GitHub * Kleinere allgemeine Anpassungen   Lenny:   * Hauptfenster angefangen * Angefangen „New Game“ einbinden |

**Geplante Tätigkeiten; Wer macht was;**

|  |
| --- |
| Caroline:   * Statusbar * Fehlerkorrekturen GUI   Nino:   * Verbindung zu Netzwerkspieler   Lenny:   * Dokumentation (?) |

**Knackpunkte und geplante Massnahmen**

|  |
| --- |
| * Mouse Click Event im Gui wird nicht mehr korrekt ausgeführt. * Probleme mit unterschiedlichen Java Versionen |